#### Общество с ограниченной ответственностью

«Омега-Спектр»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы

г. Иваново 2016 г.

#### Общество с ограниченной ответственностью

«Омега-Спектр»

| УТВЕРЖДАЮ Глава Афанасьевского сельского поселения ______________ Н. А. Замятина ___________ 2016 г. | РАЗРАБОТАНО Руководитель экспертной организации Директор ООО «Омега-Спектр» ____________________Д.В. Сидоров ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы

г. Иваново 2016 г.

Оглавление

1. Паспорт программы.	5

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.	10

2.1. Анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.	10

2.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа.	12

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.	15

2.4. Характеристика сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.	17

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе.	25

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования.	25

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.	27

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб.	29

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.	31

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	32

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.	33

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.	35

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.	35

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского округа.	37

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского округа.	37

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта.	38

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.	38

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения, городского округа.	39

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.	39

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.	40

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.	40

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры.	41

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.	45

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.	45

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.	45

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.	46

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.	46

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.	47

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов.	47

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.	48

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.	49

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.	51

- 1. Паспорт программы.

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы»

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, 155906, Ивановская обл., Шуйский район, с. Афанасьевское, д.20а |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Спектр», Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д. 10 |
| Цели Программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи Программы | а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории Афанасьевского сельского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Афанасьевского сельского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; д) условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Мероприятия Программы | - развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов; - развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; - мероприятие по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; - мероприятия по развитию сети муниципальных дорог района; - комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участников; - мероприятие по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; - мероприятие по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения |
| Администратор Программы | Администрация Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2025 годы без разбивки на этапы |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Протяженность улично-дорожной сети Афанасьевского сельского поселения – 37,665 км; Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 0 %; Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 37,665 км; Общая протяженность улично-дорожной сети Афанасьевского сельского поселения, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 33,422 км; Доля протяженности улично-дорожной сети Афанасьевского сельского поселения, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 88,0%; Выполнение требований ПОДД Афанасьевского сельского поселения – 100 %. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего — 5925,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2016 — 525,0 тыс. руб. 2017 — 900,0 тыс. руб. 2018 — 1000,0тыс. руб. 2019 —500,0 тыс. руб. 2020 —500,0 тыс. руб. 2021 - 2025 —2500,0 тыс. руб. Источник финансирование - Бюджет Афанасьевского сельского поселения и областной бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - улучшения социальных условий жизни населения; - приведение автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования; - повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования. |

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
	Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
	Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
	Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным двигателем.
	Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
	Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

- 2.1. Анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Шуйский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Ивановской области. Административный центр — город Шуя (в состав района не входит). Площадь района – 1090 кв.км. Численность жителей – 21921 чел. ( на 01.01.2016 г.)

Шуйский район образован 14 января 1929 года в составе Шуйского округа Ивановской Промышленной области. В него вошла большая часть территории бывшего Шуйского уезда Иваново-Вознесенской губернии. 11 марта 1936 года Шуйский район вошёл в состав вновь образованной Ивановской области.

25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 52-ОЗ в районе образованы 8 муниципальных образований: 1 городское и 7 сельских поселений.

Схема Афанасьевского сельского поселения представлена на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1.

При разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы (далее по тексту программа КРТИ) использовались и учитывались материалы проектов планировки территорий и ПЗЗ: Генеральный план Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (действующая редакция).

Афанасьевское сельское поселение  -  расположено к востоку от г. Шуя рядом с трассой Р152 между городами Шуя и Палех.

Расположение: восточная часть Шуйского района

Граничит:

- на западе — с городом Шуя

- на юго-западе и юге — с Остаповским сельским поселением

- на востоке и юго-востоке — с Палехским районом

- на севере — с Васильевским сельским поселением

На территории поселения проживает – 1765 чел. (по данным на 01.01.2016г.), что составляет 8,05% от населения района.

Административным центром Афанасьевского сельского поселения является с. Афанасьевское.

Территория поселения представляет собой лесистую местность, прорезаную линиями инженерно-транспортных коммуникаций, с крупными полянами земель сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов.

На территории сельского поселения находятся 13 населенных пунктов:

- - села Афанасьевское, Пустошь.

- - деревни Арефино, Гари, Колобово, Кочнево, Кудряково, Леньково, Максимцево, Павлюково, Севастьяново, Тепляково, Филатовка.

Все населённые пункты сельского поселения связаны между собой и с внешними территориями сетью автомобильных дорог общего пользования. Следует отметить, что 5 населенных пунктов сельского поселения не имеют круглогодичное автомобильное сообщение.

- 2.2. Социально-экономическая характеристика, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, городского округа.

Согласно генерального плана сельского поселения социально-экономическое состояние поселения характеризуются следующими процессами. Экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, спад объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, изменение его структуры и методов хозяйствования повлияли на все процессы в обществе, в т. ч. Афанасьевского сельского поселения. Многие хозяйствующие субъекты изменили структуру своей работы или прекратили деятельность. Сократился уровень занятости населения. Возросла доля людей, не занятых работой и учебой. В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения появился существенный процент трудоспособного, населения работающего вне сельского поселения.

Основными отраслями экономики МО «Афанасьевское сельское поселение» являются: промышленность, торговля, животноводство и растениеводство. Предприятия МО «Афанасьевское сельское поселение»:

- Сельскохозяйственный производственный кооператив "Афанасьевский" – производство с/х культур; животноводство;

- СПК «Арефинский»- производство с\х культур, животноводство;

- ООО «СПК Хлебороб» -производство с/х культур;

- ООО «Шуйское» - торговля;

- ИОООИВООИ «Чернобылец» - швейное производство;

- ПК «Арефинский» по газификации;

- ООО «Благоустройство» - производство;

- 23 ИП;

Так же следует отметить, что территории сельскохозяйственного назначения в поселении используются лишь на 30% от своей площади.

Экономическая база за время проведения экономических преобразований не расширилась, в связи с этим следует определить мероприятия направленные на привлечение инвестиций в сельскохозяйственное и товарное производство - целью которых должно быть создание новых рабочих мест. Необходимо активно вести разъяснительную работу с инвесторами по информированию о положениях генерального плана, для создания удобных производственных площадок. Генеральным планом предусматривается резервирование оптимальных территорий для размещения перспективных объектов и перевода существующих, что бы организовать оптимальное взаимное размещение жилой и производственной зон с обеспечением требований норм. За счет газификации части населенных пунктов территории поселения выглядят очень привлекательными для застройки. Близкое расположение части земель к федеральной трассе повышает их ценность.

Общая численность населения Афанасьевского сельского поселения (согласно Генерального плана) составляет 1765 человек. При определении прогнозной численности населения МО «Афанасьевское сельского поселение» использовались сведения Генерального плана Афанасьевского сельского поселения. Прогноз на проектную перспективу определен как сохранение текущей численности населения.

Бюджет Афанасьевского сельского поселения является дотационным.

Градостроительная деятельность на территории Афанасьевского сельского поселения осуществляется в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области", Генеральным планом Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, Уставом Афанасьевского сельского поселения. Генеральный план Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (основной чертеж) приведен на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1.

При осуществлении градостроительной деятельности на территории Афанасьевского сельского поселения все хозяйствующие субъекты руководствуются нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Постановлением Правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 г. N 313-п.

- 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг. Транспортная отрасль не только инфраструктурная отрасль хозяйствования, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования сельского поселения. Транспортная система сельского поселения представлена только автомобильным транспортом. Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

На территории сельского поселения эксплуатируются только автомобильные дороги общего пользования. Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Афанасьевского сельского поселения составляет: автомобильных дорог общего пользования федерального значения в границах муниципального района _-_ км, автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, находящихся в хозяйственном ведении Департамента дорожного хозяйства Ивановской области 12,2 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в хозяйственном ведении Афанасьевского сельского поселения 19,713 км, автомобильных дорог общего пользования - улицы в пределах жилой застройки 12,973 км. Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения полностью справляется с объёмами пассажиро и грузоперевозок, необходимыми для обеспечения прав граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

На территории сельского поселения эксплуатируются дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с щебеночным, грунтовым покрытием и покрытием ж/б плитами. Техническое состояние автомобильных дорог (за исключением автодороги федерального значения Р-152 «Ростов - Нижний Новгород») можно расценивать как неудовлетворительное. Качество состояния дорожной сети не соответствует уровню автомобилизации населения сельского поселения, требованиям современного коммерческого автотранспорта. Исходя из вышесказанного, Программой предусмотрены мероприятия направленные на ремонт дорог общего пользования, на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, что в приведет к улучшению социальных условий проживания населения в части транспортной доступности и безопасности дорожного движения, при сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.

- 2.4. Характеристика сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Единственным видом транспорта на территории Афанасьевского сельского поселения, обеспечивающего передвижение населения и перевозок грузов, является автомобильный транспорт. На территории Афанасьевского сельского поселения расположены автомобильные дороги федерального, межмуниципального и местного значения. Все дороги, эксплуатируемые на территории Афанасьевского сельского поселения, по виду разрешенного использования относятся к дорогам общего пользования. Сеть дорог (карта инженерно-транспортной инфраструктуры) Афанасьевского сельского поселения представлена на рисунках 2.4.1.

Рисунок 2.4.1.

Основой транспортной сети Афанасьевского сельского поселения, связывающая населенные пункты поселения между собой и с районным центром, являются автомобильная дорога федерального значения Р-152 «Ростов - Нижний Новгород» и автодорога межмуниципального значения: Шуя	- Арефино - Афанасьевское, идентификационный номер 24 ОП МЗ Н-315. Автодорога федерального значения имеет направление с северо-запада на юго-восток, её протяжённость в границах зоны содержания составляет _-_ км. Автодорога межмуниципального значения имеет направление с северо-запада на юго-восток, её протяжённость в границах зоны содержания составляет 10 км.

Перечень автомобильных дорог федерального и межмуниципального значения, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения и их краткие характеристики представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер дороги | Протяжен-ность автомобиль-ной дороги в границах зоны содержания, км | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техн. характер. класса и категория автодороги |  | Вид разрешенного использования | Иные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | класс дороги | категория дороги |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-152 «Ростов-Нижний Новгород» | - | - | - | III | - | - |
| 2 | Ивановская область - Департамент дорожного хозяйства Ивановской области | Шуя-Арефино-Афанасьевское | 24 ОП МЗ Н-315 | 12,20 | 3 | IV | ОП | - |
| Итого автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами в границах Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области и их краткие характеристики, представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| № п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификацион-ный номер дороги | Протяжен-ность автомобиль-ной дороги в границах зоны содержания, км |  |  | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техн. характер. класса и категория автодороги |  | Вид разрешенного использования | Иные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | класс дороги | категория дороги |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Афанасьевское сельского поселение | Афанасьевское-Тепляково-Пустошь | 24-233 ОП МР 039 | 6,7 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:000000:605 |
| 3 |  | Афанасьевское-Филатовка | 24-233 ОП МР 040 | 2,892 |  |  | 3 | IV | ОП | 37:20:000000:754 |
| 4 |  | Пустошь-Гари | 24-233 ОП МР 041 | 1,938 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:000000:755 |
| 5 |  | Пустошь-Колобово | 24-233 ОП МР 042 | 1,564 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:030201:201 |
| 6 |  | Пустошь-Леньково | 24-233 ОП МР 043 | 1,601 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:000000:767 |
| 7 |  | Подъезд к д. Севастьяново | 24-233 ОП МР 046 | 0,864 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:00000:635 |
| 8 |  | Максимцево-Севастьяново | 24-233 ОП МР 047 | 4,154 |  |  | 3 | V | ОП | 37:20:031016:112 |
|  |  | Итого автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 19,713 |  |  |  |  |  |

Перечень автомобильных дорог – улиц в границах жилой застройки в границах населённых пунктов Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области и их краткие характеристики представлены в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| № п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильных дорог | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания, км | Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков тех.характер.класса и категория автодороги |  | Вид разрешенного пользования | Иные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Класс дороги | Категория дороги |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Афанасьевское сельское поселение | с Афанасьевское дорога № 1( съезд с автодороги Шуя- Арефино – Афанасьевское- дом 10а- дом 23а- дом 18а – дом 17а-дом 15а | - | 0,949 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | асфальт |
| 2 | Афанасьевское сельское поселение | С Афанасьевское дорога № 2(съезд с дороги Шуя-Арефино- Афанасьевское –дом 88; съезд с дороги на Палех- дом № 1; От д № 44 – о д № 52, от д № 54 до д № 74 ) | - | 0,835 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | Щебень, грунтовка |
| 3 | Афанасьевское сельское поселение | Д Арефино, дорога № 1 от д № 64- д № 48- д № 38- д №22 | - | 0,638 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | Щебень, грунтовка |
| 4 | Афанасьевское сельское поселение | Д Арефино дорога № 2 ( съезд с дороги Шуя – Арефино Афанасьевское у д № 10 – до д № 63 | - | 0,474 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | щебень |
| 5 | Афанасьевское сельское поселение | Д Арефино дорога № 3 ( от д № 71 до дороги Шуя – Арефино – Афанасьевское ) | - | 0,260 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 6 | Афанасьевское сельское поселение | Д Арефино дорога № 4( дом № 57 – дом № 55) | - | 0,120 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 7 | Афанасьевское сельское поселение | Д Гари дорога № 1 | - | 0,399 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 8 | Афанасьевское сельское поселение | Д Кудряково дорога № 1 | - | 0,660 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | Щебень, грунтовка |
| 9 | Афанасьевское сельское поселение | д Леньково дорога № 1 | - | 0,106 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 10 | Афанасьевское сельское поселение | Д Максимцево дорога № 1 | - | 0,563 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 11 | Афанасьевское сельское поселение | С Пустошь дорога № 1( съезд с дороги на Палех до д № 72 квартал 2; о д № 6квартал 2 до МКД- котельная) | - | 2,861 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | Асфальт, ж/б плиты |
| 12 | Афанасьевское сельское поселение | С. Пустошь, дорога № 2( квартал 1 от д № 40 до д № 58) | - | 0,780 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 13 | Афанасьевское сельское поселение | С Пустошь дорога № 3 ( квартал 3 д 34 – д № 15- д № 70 | - | 0,440 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 14 | Афанасьевское сельское поселение | Д Севастьяново дорога № 1 | - | 0,531 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 15 | Афанасьевское сельское поселение | Д Тепляково дорога № 1 | - | 1,064 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | ж/б плиты, щебень |
| 16 | Афанасьевское сельское поселение | Д Колобово дорога № 1 | - | 0,617 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
| 17 | Афанасьевское сельское поселение | С Афанасьевское ул Дубки дорога № 1 | - | 0,476 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | щебень |
| 18 | Афанасьевское сельское поселение | С. Афанасьевское дорога № 3 ( дом № 1- дом № 10а) | - | 0,220 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | щебень |
| 19 | Афанасьевское сельское поселение | С Афанасьевское дорога № 4(от д № 8а –до д № 21а | - | 0,340 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | асфальт |
| 20 | Афанасьевское сельское поселение | С Афанасьевское дорога № 5( от д № 1а до д № 3а) | - | 0,220 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | асфальт |
| 21 | Афанасьевское сельское поселение | Д Филатовка дорога № 1 | - | 0,420 | 3 | Улицы в жилой застройке | ОП | грунтовка |
|  |  | ИТОГО: |  | 12,973 |  |  |  |  |

Интенсивность движения потока транспортных средств по автомобильным дорогам межмуниципального значения, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения (Шуя – Арефино – Афанасьевское) составляет от 200 до 2000 приведенных единиц в сутки. По остальным автомобильным дорогам Афанасьевского сельского поселения интенсивность движения потока транспортных средств составляет менее 200 приведенных единиц в сутки. Разрешенная скорость движения транспортных средств по автомобильным дорогам, указанным в таблице 2.4.1. и 2.4.2. составляет 90 км/ч. (за исключением участков с ограничением скорости движения). Разрешенная скорость движения транспортных средств по автомобильным дорогам, указанным в таблице 2.4.3. составляет 60 км/ч. (за исключением участков с ограничением скорости движения). Основной состав потока транспортных средств на автомобильных дорогах Афанасьевского сельского поселения составляет легковые автомобили (в тёплый период включая мотоциклы и мопеды). Общественный автотранспорт на автомобильных дорогах межмуниципального значения (IV категории) в составе потока транспортных средств не превышает 1 %. Грузовой автотранспорт на автомобильных дорогах общего пользования Афанасьевского сельского поселения в составе потока транспортных средств не превышает 10%.  Все автомобильные дороги общего пользования федерального значения, _-_ км в границах муниципального района имеют асфальтобетонное покрытие. Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения, 12,2 км имеют асфальтобетонное покрытие. Автомобильные дороги общего пользования местного значения, 19,713 км. имеют различные типы покрытий: асфальтобетонное, песчано-гравийное (щебеночное), грунтовое, покрытие из сборного железобетона. Автомобильные дороги общего пользования улицы в пределах жилой застройки так же имеют различные типы покрытий: асфальтобетонное покрытие – 4,37 км, песчано-гравийное покрытие – 4,367 км, грунтовые покрытия – 4,236 км.. Общее техническое состояние автомобильных дорог оценивается как неудовлетворительное

- 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе.

В Афанасьевском сельском поселении на долю автомобильного транспорта приходится весь объем перевозок грузов и пассажиров. Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы поселения, так как другие виды транспорта на территории не представлены. Расчетный уровень автомобилизации населения составляет 150 - 200 легковых автомобилей, 2 - 3- ведомственных автомобиля в учреждениях, 20 – 35 грузовых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом в Афанасьевском сельском поселении в составе парка транспортных средств преобладает, более 86 %, легковой автотранспорт. Парк ведомственных автомобилей составляет около 1 % от общего количества автотранспортных средств. На территории Афанасьевского сельского поселения обеспеченность автомобилей предприятий и учреждений парковками (парковочными местами) соответствует нормативным требованиям. Для хранения легковых автомобилей частной формы собственности жители Афанасьевского сельского поселения используют гаражи различного типа, располагающиеся как в селитебной зоне, так и за её пределами, а так же на территории приусадебных участков.

- 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования.

На территории Афанасьевского сельского поселения автобазы предприятий по перевозке пассажиров транспортными средствами общего пользования, в т. ч. таксомоторными отсутствуют. На момент разработки Программы в пределах Афанасьевского сельского поселения было организовано шесть регулярных маршрутов перевозок пассажиров. Краткая характеристика автобусных маршрутов, обслуживающих жителей сельского поселения приведена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование маршрута | Количество рейсов, шт. | Промежуточные населенные пункты в пределах поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Иваново – В. Ландех | 1 | н/д |
| 2 | Иваново - Лух | 7 | н/д |
| 3 | Иваново - Пестяки | 2 | н/д |
| 4 | Иваново - Южа | 7 | н/д |
| 5 | Иваново - Пучеж | 7 | н/д |
| 6 | Шуя – Арефино - Афанасьевское | 2 | н/д |

Наиболее интенсивные маршруты пассажиропотока на территории сельского направлены в районный и областной центры. Среднесуточный объём пассажироперевозок автотранспортом общего пользования определен по норме наполнения подвижного состава существующих маршрутов общественного транспорта и составляет, с учетом пассажиропотока с промежуточных остановочных пунктов на территории сельского поселения, и составляет 167 пасс. /сут. Сеть автомобильных дорог и существующие автобусные маршруты дают возможность жителям населенных пунктов сельского поселения перемещаться до районного центра, укладываясь в нормативные затраты времени.

На территории Афанасьевского сельского поселения перевозку пассажиров – школьников осуществляет МОУ Пустошенская СШ и Афанасьевское МДОУ.

Информация о составе автопарка:

- модель ПАЗ – 32053-70 (Государственный регистрационный знак: А343ВС 37);

- модель ПАЗ – 32053-70 (Государственный регистрационный знак: А369НТ 37).

Перевозка школьников и дошкольников производится на основании разработанных паспортов дорожной безопасности образовательных организаций МОУ Пустошенская СШ и Афанасьевское МДОУ, утвержденных руководителями учреждений и согласованного с Первым заместителем администрации Шуйского муниципального района и начальником ОГИБДД МО МВД России «Шуйский». Перевозка школьников и дошколльников осуществляется по следующим маршрутам:

- Маршрут № 1: Остапово-Шуя-Кочнево-Арефино-Афанасьевское-Пустошь (протяженность маршрута ~22 км.);

- Маршрут № 2: Пустошь-Афанасьевское-Арефино-Кочнево-Шуя (протяженность маршрута ~16 км.);

В целях контроля за безопасностью дорожного движения Приказом руководства МОУ Пустошенская СШ и Афанасьевское МДОУ назначены ответственные лица за безопасность перевозок учащихся. ДТП с участием автобусов и воспитанников при перевозке их к местам обучения и обратно за прошедший год не зарегистрировано. Схемы маршрутов автобусов приведены на рисунке 2.6.1.

Рисунок 2.6.1.

Среднесуточное количество учащихся МОУ Пустошенская СШ, перевозимых школьным автобусом к месту обучения составляет 45 человек.

- 2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Согласно СП 34.13330.2012, утверждённый Приказом Минрегионразвития РФ от 30 июня 2012 г. № 266, велосипедные дорожки устраиваются за пределами проезжей части дорог при значениях соотношения интенсивности движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1.

| Показатель | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч | до 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч. | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

*в сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.

Значение соотношения интенсивности движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 2.7.1. в Афанасьевском сельском поселении не достигнуты.

Согласно СП 42.13330.2011., утвержденный приказом Минрегион России от 28 декабря 2010 г. № 820 пешеходные части тротуара сельских поселений должны соответствовать значениям, приведённым в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2.

| Категория сельских улиц | Основное назначение | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | - |
| Главная дорога | Связь жилых территорий с общественным центром | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 0 – 1,0 |
| хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |  |

Пешеходные тротуары в населённых пунктах Афанасьевского сельского поселения организованы не повсеместно. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разрабатываются проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

- 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

На территории Афанасьевского сельского поселения расположены автомобильные дороги общего пользования категорий II, IV, V и улицы в жилой застройке, федерального, межмуниципального и местного значения. Транзитные потоки грузовых транспортных средств федерального значения по дорогам, расположенным в границах Афанасьевского сельского поселения следуют по автодороге общего пользования федерального значения Р-152 «Ростов-Нижний Новгород». Основной объём грузовых перевозок, осуществляемый по автомобильным дорогам межмуниципального и местного значения, обслуживает потребности промышленных, сельскохозяйственных и пр. предприятий Шуйского муниципального района. Расчетная интенсивность движения грузовых транспортных средств по автодорогам III категории федерального значения оценивается величиной до 2500 единиц в сутки, IV категории межмуниципального значения оценивается величиной от 15 до 100 единиц в сутки, по автодорогам V категории местного значения 15 единиц в сутки. Расчетные скорости движения грузовых транспортных средств по автодорогам II категории федерального значения составляют 120 км/ч, IV категории межмуниципального значения составляют 80 км/ч, по автодорогам V категории местного значения 60 км/ч.

На территории МО «Афанасьевское сельского поселение» работу коммунальных и дорожных служб осуществляют следующие специализированные предприятия:

- ресурсоснабжающая компания ООО «Теплотехническая компания»;

- вывоз ТБО осуществляет специализированная организация ООО «Теплотехническая компания»;

- компания "Домострой-2" осуществляет хранение и утилизацию ТБО и КГО;

- вывоз ЖБО осуществляет ОАО «Шуйский водоканал»;

- вывоз и утилизация люминесцентных ламп - ООО "ЭкоМир", ООО "АГАТО";

- вывоз и утилизация отходов деревообработки – ООО “Эггер Древпродук Шуя”;

- вывоз ТБО с деревообрабатывающих предприятий – н/д;

- СПК “Афанасьевский”, СПК «Трудовик», ИП Симаков С.Б. – уборка районных дорог;

- очистка дорог регионального значения - ООО «Автодор»;

- администрация поселения – содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов и дорог местного значения.

Количество и характеристика спецавтотранспорта специализированных предприятий приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

| № п/п | Наименова-ние техники | Кол-во | Марка | Год выпуска |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО " Теплотехническая компания " |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз | 3 | КО 440-3, КО-413 |  | н/д | н/д |
| 2 | Самосвал | 2 | н/д |  | н/д | н/д |
| ОАО "Шуйский водоканал" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ассенизационная машина | 1 | ГАЗ- 3307 НЖ |  | н/д | н/д |
| СПК «Трудовик» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трактор | 1 | ЮМЗ |  | н/д | н/д |
| СПК «Арефино» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самосвал | 1 | ГАЗ- 53 |  | н/д | н/д |
| СПК «Афанасьевский» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трактор | 1 | Т-150 |  | н/д | н/д |

Данные о степени изношенности спецавтотранспорта отсутствуют, либо не предоставлены.

Дорожное хозяйство МО «Афанасьевское сельского поселение» определяется сетью автомобильных дорог общего пользования. В Афанасьевском сельском поселении общее количество дорог общего пользования всех уровней значения составляет 22 ед.

В настоящее время механизированную уборку региональных дорог осуществляет СПК “Афанасьевский”, ИП Симаков С.Б., уборку дорог внутри населенных пунктов и дорог местного значения осуществляет администрация сельского поселения. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и пескосоляной смесью для ликвидации гололеда.

Инфраструктура для хранения, ремонта и обслуживания транспортных средств предприятий коммунального комплекса, перечисленных выше, позволяют поддерживать технику в исправном состоянии.

- 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

В настоящее время в Афанасьевском с. п. разрабатываются проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

Для безопасности перевозки учащихся МОУ Пустошенская СШ к месту учебы и обратно, разработан паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения и назначен ответственный за безопасность дорожного движения и сопровождающий в школьном автобусе (см. п 2.6. данного раздела).

По данным администрации Афанасьевского сельского поселения, событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, критично повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течение последнего года не зафиксировано.

- 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Среди основных причин, способствующих росту негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения, необходимо отметить следующие:

- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей и моторного топлива;

- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка, недостаточное развитие и востребованность услуг в области технического обслуживания автомобилей;

- не оптимальная организация дорожного движения;

- не удовлетворительное состояние сети дорог общего пользования.

Устранение вышеуказанных причин будет способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного воздействия автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека. В рамках полномочий администрации Афанасьевского сельского поселения находится решение двух последних из вышеуказанных причин. На их устранение направлена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разрабатываются проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

Парниковые газы — газы, которые, пропуская солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению с земной поверхности. Часть этого поглощенного теплового излучения атмосферы излучается обратно к земной поверхности, создавая парниковый (тепличный) эффект. Наиболее важными парниковыми газами являются пары воды, двуокись углерода, метан, окись азота, озон, фреоны. Парниковые газы могут иметь естественное (природное) и антропогенное происхождение. Двуокись углерода (С02) является основным антропогенным парниковым газом. Около 80% углекислого газа образуется в результате сжигания ископаемого топлива (нефть и продукты её переработки, газ, уголь, сланцы и пр.), остальная часть приходится на вырубку лесов, прежде всего тропических. Основным парниковым газом является диоксид углерода (С02), его вклад в парниковый эффект, по разным данным, составляет от 50 до 65%.

Согласно руководящим принципам национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК количество выбросов С02 автотранспортом лучше всего вычислять на основе количества и вида сожженного топлива по формуле:

Ужесточение законодательства РФ по отношению к экологическим характеристикам моторных топлив будут способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения.

На территории Афанасьевского сельского поселения нет автозаправочных станций. Для заправки автотранспорта моторным топливом, в результате сжигания которого образуется двуокись углерода (С02), не организовано.

- 2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

На территории сельского поселения эксплуатируются только автомобильные дороги общего пользования. Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Афанасьевского сельского поселения составляет: автомобильных дорог общего пользования федерального значения _-_ км, автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, находящихся в хозяйственном ведении Департамента дорожного хозяйства Ивановской области 12,2 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в хозяйственном ведении Афанасьевского  сельского поселения 19,713 км, автомобильных дорог общего пользования - улицы в пределах жилой застройки 5,752 км. Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения полностью справляется с объёмами пассажиро и грузоперевозок, необходимыми для обеспечения прав граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг. На территории сельского поселения эксплуатируются дороги, как с асфальтобетонным, так и с щебеночным и грунтовым покрытием. Техническое состояние автомобильных дорог, за исключением автодорог федерального значения можно расценивать как неудовлетворительное. Качество состояния дорожной сети не соответствует уровню автомобилизации населения сельского поселения, требованиям современного коммерческого автотранспорта.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского  сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусмотрены мероприятия направленные на развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения, (ремонт дороги д. Арефино (0,4 км.), ремонт дороги с. Афанасьевское (0,4 км), ремонт дорог общего пользования, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, установка дорожных знаков, устройство искусственного освещения и обустройство пешеходных дорожек на улично-дорожной сети сельского поселения). Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое напрямую влияет на возможность реализации разработанных мероприятий (инвестиционных проектов);

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые способствуют сдерживанию реализации программы развития транспортной инфраструктуры;

- несбалансированное распределение финансовых средств в течение бюджетного периода, способствующее сдерживанию реализации мероприятий Программы.

- 2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

В рамках осуществления полномочий по поддержанию функционирования и развития транспортной инфраструктуры администрацией Афанасьевского сельского поселения финансируются работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разрабатываются проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

- 2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках Программ развития автомобильных дорог общего пользования Афанасьевского сельского поселения. Объёмы финансирования транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения за предыдущий период приведены в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Период финансирования | Значение, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2013 г. | 1416682 |
| 2 | 2014 г. | 775811 |
| 3 | 2015 г. | 658092 |

Объёмы финансирования за прошедшие периоды не позволяют поддерживать состояние 100 процентов автомобильных дорог сельского поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

- 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского округа.

- 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского округа.

Согласно Генерального плана Афанасьевского сельского поселения, на основании комплексной оценки территорий, прогнозных показателей и стратегических направлений развития Афанасьевского сельского поселения, выделяются следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию сельского поселения:

- приоритет для развития на территории поселения небольших объектов промышленного производства 5 и 4 классов;

- выделение площадок для инвестиционных проектов;

- стимулирование процессов модернизации в сельскохозяйственном производстве и обработке сельскохозяйственной продукции, направленных на сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);

- приведение в соответствие с действующими нормами использование территорий в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне на территории населенных пунктов (проведение мероприятий муниципального контроля);

- повышение уровня благоустройства в населенных пунктах, и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- изменение границ населенных пунктов для приведения в соответствие с текущим использованием;

- строительство новых и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общая численность населения Афанасьевского сельского поселения составляет 1765 человек. При определении прогнозной численности населения МО «Афанасьевское сельского поселение» использовались сведения Генерального плана Афанасьевского сельского поселения. Прогноз на проектную перспективу определен как сохранение текущей численности населения.

В отношении инженерной и транспортной инфраструктуры и инженерной подготовки территории в Генеральном плане Афанасьевского сельского поселения предлагается реконструировать устаревшие и износившиеся сети и объекты инфраструктуры, а так же продолжить благоустройство всех населенных пунктов для выравнивания их общего уровня.

- 3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта.

Единственным видом транспорта на территории Афанасьевского сельского поселения, обеспечивающий передвижения населения и перевозок грузов, является автомобильный транспорт. Основываясь на проектных предложениях Генерального плана Афанасьевского сельского поселения изменений транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов, имеющегося на территории сельского поселения, не предусматривается.

- 3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Единственным видом транспорта на территории Афанасьевского сельского поселения является автомобильный транспорт. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматриваются мероприятия по ремонту дороги  с. Пустошь ( 2-й квартал 2,5 км), д. Арефино (0,4 км) и дороги с. Афанасьевское (0,4 км), ремонту дорог общего пользования, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, установке дорожных знаков, устройству искусственного освещение и обустройству пешеходных дорожек на улично-дорожной сети сельского поселения. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разработаны  проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

- 3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения, городского округа.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматриваются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры в период 2017-2018 гг. В период 2016-2025 гг. наряду с вышеперечисленными мероприятиями Программой предусматривается следующее развитие транспортной инфраструктуры:

(согласно данным Администрации Афанасьевского сельского поселения);

- ремонт дороги с. Пустошь, 2-й квартал( 2,5 км);

- - ремонт дороги д. Арефино (0,4 км);

- - ремонт дороги д. Афанасьевское (0,4 км).

(в рамках реализации проектных решений Стратегии социально-экономического развития Шуйского м.р.):

- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;

- приемка в муниципальную собственность бесхозных дорог и мостов;

- увеличение финансирования на содержание и текущий ремонт дорог и мостов.

- 3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы, на основании Постановления Правительства Ивановской области от 6 ноября 2009 г. N 313-п "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области", изменение уровня автомобилизации в сельском поселении не прогнозируется. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы, на основании СП 34.13330.2012, утверждённый Приказом Минрегионразвития РФ от 30 июня 2012 г. № 266, изменение параметров дорожного движения не прогнозируется.

- 3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматривается увеличение уровня безопасности дорожного движения. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разработаны проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

- 3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" прогнозируется снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

- 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры.

К целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры относятся:

- обеспеченность, качественного и эффективного транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в передвижении населения и грузов на территории сельского поселения (транспортный спрос);

- условия для управления транспортным спросом;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью района;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В качестве различных сценариев социально-экономического развития поселений, городских округов, из сложившейся практики градостроительного развития, рассматриваются следующие возможные вариант:

а) «Либеральный» вариант.

«Либеральный» вариант характеризуется полным отказом органов власти от какого-либо вмешательства в вопросы экономического развития (за исключением нормативно-правового регулирования). Власть выполняет функции, связанные с предоставлением социальных услуг, вопросов безопасности, а также поддержкой основных инфраструктур жизнедеятельности. Вся имеющаяся собственность приватизируется. Вопросы, связанные с привлечением инвестиций, решаются предпринимателями.

В данном варианте вопросы развития транспортной инфраструктуры решаются частными инвесторами путём строительства новых автомобильных дорог, создание новых объектов транспортной инфраструктуры, увеличение грузо и пассажироперевозок, вследствие демографического роста населения и ростом промышленности сельского поселения. «Либеральный» вариант социально-экономического развития поселения характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами) развития транспортной инфраструктуры:

- увеличение объёма грузоперевозок, обеспечивающих потребности промышленных предприятий сельского поселения;

- увеличение объёма пассажироперевозок, обеспечивающих увеличивающийся спрос на рабочую силу на промышленных предприятиях сельского поселения;

- кратное повышение объёма финансирования транспортной инфраструктуры за счет частных инвестиций;

- увеличение доли автомобильных дорог, находящихся в частной собственности в общем количестве автомобильных дорог поселения.

б) «Консервативный» вариант.

«Консервативный» вариант характеризуется планомерным ростом основных показателей экономического развития сельского поселения, повышением уровня и качества жизни населения, развитием существующих предприятий. Выявленные путем анализа направления роста экономики должны устойчиво развиваться темпами, не допускающими их деградацию. Для этого необходимо сосредоточиться на исполнении функций, находящихся в компетенции исполнительных и представительных органов власти сельского поселения.

В данном варианте развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание дорог внутри поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них, а так же на обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения вне зависимости от экономических результатов хозяйственной деятельности. При этом варианте вопросы развития транспортной инфраструктуры решаются в рамках бюджетного финансирования, доступного администрации сельского поселения.

«Консервативный» вариант социально-экономического развития поселения характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами) развития транспортной инфраструктуры:

- сохранение объёма грузоперевозок, обеспечивающих потребности промышленных предприятий сельского поселения;

- сохранение объёма пассажироперевозок, обеспечивающих спрос населения на транспортную доступность;

- сохранение объёма финансирования транспортной инфраструктуры на уровне, позволяющем содержать автомобильные дороги в соответствии с их категорией.

Анализ результатов вероятностного моделирования социально-экономического развития сельского поселения, с учетом оценки вариантов изменения транспортного спроса и обозначенных целевых показателей (индикаторов) транспортной инфраструктуры показывает наибольшую вероятность развития сельского поселения по консервативному варианту, что согласуется с проектными решениями Генерального плана Афанасьевского сельского поселения.

Однако при изменении социально-экономической ситуации подразумевается изменение динамики целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры.

- 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

- 5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Единственным видом транспорта на территории Афанасьевского сельского поселения, обеспечивающий передвижения населения и перевозок грузов, является автомобильный транспорт. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматриваются следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- - ремонт дороги с. Пустошь, 2-й квартал ( 2,5 км);

- - ремонт дороги д. Арефино (0,4 км);

- - ремонт дороги д. Афанасьевское (0,4 км).

- 5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматривается поддержание автомобильных дорог сельского поселения и искусственных сооружений на них, в рамках своих полномочий, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них, что обеспечит качественное и эффективное обслуживания населения транспортном общего пользования. Создание транспортно-пересадочных узлов в границах Афанасьевского сельского поселения Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы не предусматривается.

- 5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматривается поддержание автомобильных дорог сельского поселения и искусственных сооружений на них, в рамках своих полномочий, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них, что обеспечит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения, эксплуатирующего легковой автомобильный транспорт, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, при соблюдении условий безопасности дорожного движения. Организация единого парковочного пространства сельского поселения Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения не предусматривается.

- 5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения. В соответствии с СП 34.13330.2012, утверждённый Приказом Минрегионразвития РФ от 30 июня 2012 г. № 266, организация инфраструктуры велосипедного передвижения Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения не предусматривается. В настоящее время в Афанасьевском с. п. разработаны проекты организации дорожного движения для населенных пунктов сельского поселения.

- 5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматривается поддержание автомобильных дорог сельского поселения и искусственных сооружений на них, в рамках своих полномочий, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них, что обеспечит доступность объектов транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности, включая организации коммунальных и дорожных служб, эксплуатирующих грузовой и специализированный автотранспорт, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, при соблюдении условий безопасности дорожного движения.

- 5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы предусматриваются следующие мероприятия по развитию сети автомобильных дорог сельского поселения:

- - ремонт дороги д. Арефино (0,4 км);

- - ремонт дороги д. Афанасьевское (0,4 км).

- - ремонт дороги с. Пустошь 2-й квартал (2,5 км);

- 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Источник финансирования | Разм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 -2125 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Афанасьевского сельского поселения | тыс. руб. | 25,0 | 500,0 | 1000,0 | 500 | 500 | 2500 |
| Бюджет Шуйского муниципального района | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 400 | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 525,0 | 900 | 1000,0 | 500 | 500 | 2500 |

Перечень, сроки и объемы финансирования мероприятий Администраций Афанасьевского сельского поселения приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| № п/п | Наименование мероприятия, вид работ | Размерность (км., шт, и т. п.) | Место выполнения (дорога, улица, перекресток, мост и т. п.) | Сроки выполнения (год) | Сумма затрат тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги д Арефино | 0,4 | Д Арефино | 2017 | 500 |
| 2. | Ремонт дороги | 0,4 | С. Афанасьеское | 2018 | 500 |
| 2. | Ремонт дороги | 2,5 | С. Пустошь | 2017-2025 | 4000 |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения приоритетов и целей в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспортной инфраструктуры и вне её.

К числу социально-экономических последствий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое напрямую влияет на возможность реализации разработанных мероприятий (инвестиционных проектов);

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые способствуют сдерживанию реализации программы развитие транспортной инфраструктуры;

- несбалансированное распределение финансовых средств в течении бюджетного периода, способствующее сдерживанию реализации мероприятий Программы.

- 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации", транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития района.

Для реализации институциональных преобразований, совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, в рамках своих полномочий Администрация Афанасьевского сельского поселения разрабатывает и утверждает «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области на 2016-2025 годы» с дальнейшим размещением её в сети интернет.