РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Афанасьевского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

От 05 марта 2012года                                                                                         №23

Об утверждении муниципальной

Программы « Благоустройство

территории Афанасьевского сельского

поселения на 2012г»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в действующей редакции)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу «Благоустройство территории Афанасьевского сельского поселения на 2012год» (Приложение)

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Настоящее Постановление вступает  силу с момента подписания.

Глава администрации                        Н.А.Замятина

Приложение

к постановлению администрации

№ 23   от 05.03.2012г

Муниципальная программа

« Благоустройство территории Афанасьевского сельского поселения

на 2012год»

Цели и задачи:

- формирование благоприятных и комфортных условий для населения;

-  улучшение внешнего облика  сельского поселения.

Основной разработчик программы:

- администрация Афанасьевского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан,

-  улучшение санитарно-гигиенического состояния поселения.

Финансирование Программы:

- бюджет Афанасьевского сельского поселения,

- привлечение внебюджетных источников финансирования.

Исполнители программы:

- администрация Афанасьевского сельского поселения, МСШО с Пустошь,

предприятия и организации, расположенные на территории поселения

Организация контроля за исполнением Программы:

- Администрация Афанасьевского сельского поселения

1. Содержание проблемы

Афанасьевское сельское поселение расположено в восточной части Шуйского района Ивановской области В состав сельского поселения входят 13 населенных пунктов

Численность населения- 1722 человека.

Территория сельского поселения состоит из земель сельхозназначения, муниципальных, собственных, лесных площадей, болот.

Земли сельхозназначения являются экономической основой сельского поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения.

На территории поселения слабо развивается предпринимательство, теряется интерес в развитии личных подсобных хозяйств, фермерства, т.к. продукция реализовывается по низким ценам.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров.

На территории поселения функционирует школа, детский сад, два дома культуры, ФАП,почта, шесть торговых точек, кафе, спортивный зал.Села Афанасьевское, Пустошь и деревня Арефино газифицированы.

Афанасьевское сельское поселение имеет разветвленную сеть автомобильных дорог с невысоким уровнем благоустройства. Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составляет 17,56 км Более развита улично-дорожная сеть в крупных населенных пунктах: с. Афанасьевское составляет 2,9км,(16,5% от общей

сети),с. Пустошь-5,4км(30,8%),д. Арефино-2,1км(12%). Остальная часть улично-дорожной сети составляет 7,16км в 11 населенных пунктах или 40,8%.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

Основными налогоплательщиками поселения являются: СПК. «Афанасьевский»,СПК «Арефинский», СПК «Трудовик», производственный участок №3 « Чернобылец»

В поселении имеется недостаток доступного жилья. Старение объектов культуры,спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за отсутствия

финансирования.

В муниципальном образовании необходимо проводить поэтапно комплекс работ по благоустройству:

- требуют замены изношенные водопроводные сети;

-необходимо выполнить монтаж уличного освещения в с. Афанасьевское, с. Пустошь, д Арефино;

- ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах;

- валка сухостойных деревьев;

- устройство детских площадок;

- ремонт дорог внутри населенных пунктов,

- чистка и ремонт колодцев

2 Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, намечены на 2012год.Объемы выполненных работ напрямую зависят от привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых средств.

3. Программные мероприятия

| п/п | Раздел / виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ; Объём финансирования, тыс. рублей, в т.ч.. Начало; Окончание; Всего,в т.ч.; Областной бюджет; Местный бюджет. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение встреч главы администрации, специалистов с жителями по вопросам благоустройства населенных пунктов |  |  | Май- | сентябрь |  |  |  |
| 1.2 | Проведение встреч главы администрации с руководителями предприятий, ИП по вопросам благоустройства |  |  | Май- | сентябрь |  |  |  |
| 1.3 | Проведение месячников по благоустройству и санитарной очистке поселения |  |  | Май- | сентябрь |  |  |  |
| 2 | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение технических условий на уличное освещение с. Пустошь,с. Афанасьевское,д. Арефино (10 светильников) |  |  |  | октябрь | 2 |  | 2 |
| 2.2 | Ремонт и содержание уличного освещения |  |  | январь | декабрь | 203 |  | 203 |
| 3 | Ремонт и содержание дорог местного значения внутри населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расчистка дорог от снега в зимнее время |  |  | Декабрь 2011 | Декабрь 2012г | 400 | 228 | 172 |
| 3.2 | Ремонт дороги д. Арефино(по улице с коттеджами) | км | 0,42 |  |  | 420 | 420 |  |
| 3.3 | Ремонт дороги с. Пустошь(к МКД) | км. | 0,54 |  |  | 540тр | 540тр |  |
| 4.. | Благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов | . |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  | май | сентябрь | 20 |  | 20 |
| 4.2. | Проведение рейдов по соблюдению Правил санитарного содержания территории поселения |  |  |  | В течении года |  |  |  |
| 4.3 | Ремонт памятников погибшим воинам,благоустройство территории | шт | 3 |  |  | 15 |  | 15 |
| 4.3 | Чистка и ремонт колодцев с. Пустошь, д. Кочнево | шт | 2 |  |  | 25 |  | 25 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 1625 | 1188 | 437 |

4. Механизм реализации Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Афанасьевского сельского поселения Получателями бюджетных средств на выполнение работ по Программе  является администрация Афанасьевского сельского поселения, которая обеспечивает контроль за целевым использованием денежных средств.