РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Афанасьевского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

От 26.05.2014г                                                                        № 42

Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 27.06.2013г № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ивановской области», Администрация Афанасьевского сельского поселения      постановляет:

- Утвердить муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения в сети «Интернет»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Афанасьевского сельского

поселения                                                                  Н.А.Замятина.

Приложение к постановлению

Администрации Афанасьевского

сельского поселения

от ___________ 2014 г. N ____

Муниципальная программа

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории  Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района  Ивановской области

1. Паспорт муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района  Ивановской области

| Наименование Программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документа и дата принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области |
| Разработчик Программы | Администрация Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района |
| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| Источники финансирования Программы | - средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; - средства федерального бюджета, средства бюджета Ивановской области, местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами |
| Показатель (индикатор) Программы | количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2044 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Афанасьевского сельского поселения |
| Система контроля за реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 
в сфере реализации Программы

В настоящее время техническое состояние многих многоквартирных домов в Афанасьевском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда — многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания и достигший критического уровня «недоремонт» домов.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические — с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Реализация Программы позволит решить основные цели и задачи, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Цели Программы | улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, за исключение многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |
| --- | --- |
| Задачи Программы | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также жилых домов блокированной застройки |

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения  Шуйского муниципального района  Ивановской области

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» (далее – Закон Ивановской области № 51-ОЗ).

5. Методика определения очередности

включения многоквартирных домов в Программу

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, а также плановый период проведения капитального ремонта общего имущества приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Очередность включения многоквартирных домов в Программу определена на основании установленного настоящим разделом порядка использования критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленных статьей 8 Закона Ивановской области № 51-ОЗ.

Последовательность видов работ по капитальному ремонту общего имущества по домам определяется на основании сведений об очередности выполнения работ, указанной лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и рейтинга, рассчитанного по каждому виду работ в разрезе каждого дома.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту общего имущества по каждому многоквартирному дому определяется в зависимости от технического состояния домов. По каждому из многоквартирных домов очередность выполнения работ не подлежит повторению. По многоквартирным домам, введенным в эксплуатацию в период с 2000 года, очередность по видам работ определяется начиная со 2-й позиции.

Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту зависит от того, требовалось ли проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме. В первоочередном порядке капитальному ремонту общего имущества подлежат многоквартирные дома, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта.

Рейтинг работ определяется по критериям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Критерии определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Значимость критерия |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт | К1 | 45,0 % |
| 2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | К2 | 15,0 % |
| 3. Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности | К3 | 3,0 % |
| 4. Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке | К4 | 3,0 % |
| 5. Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков | К5 | 2,0 % |
| 6. Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений) | К6 | 32,0 % |

1. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт», определяется по следующей зависимости:

Таблица 2

| Очередность выполнения видов работ по капитальному ремонту (Т) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 1 | 2000 |
| 2 | 1200 |
| 3 | 600 |
| 4 | 125 |
| 5 | 100 |
| 6 | 83 |

2. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», определяется по следующей зависимости:

Таблица 3

| Кол-во лет эксплуатации многоквартирного дома, лет (Г) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| 0 – 10 лет | 0 |
| 11 – 20 лет | 50 |
| 21 – 30 лет | 100 |
| 31 – 40 лет | 400 |
| 41 – 70 лет | 450 |
| 71 и более лет | 500 |

3. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности», определяется по следующей зависимости:

Таблица 4

| Наличие проектной документации (ПД) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

4. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в установленном законодательством порядке», определяется по следующей зависимости:

Таблица 5

| Наличие энергетического паспорта дома (ЭП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 500 |
| нет | 0 |

5. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Наличие документов, подтверждающих проведение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков», определяется по следующей зависимости:

Таблица 6

| Наличие кадастрового плана (КП) | рейтинг, балл |
| --- | --- |
| да | 200 |
| нет | 0 |

6. Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий» (максимальное значение которого - 500), зависит от:

доли финансирования капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, которая определяется по формуле:

Ф=(В х Sдома х 12 мес.)/С х 100%, где:

Ф - доля финансирования капитального ремонта  собственниками помещений в многоквартирном доме, %;

В - минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
руб./кв. м;

Sдома - общая площадь дома, кв. м;

C - стоимость вида капитального ремонта, руб.

Рейтинг, присуждаемый по критерию «Финансовый критерий (доля финансирования капитального ремонта собственниками помещений)» (Rф), определяется по следующей формуле:

Rф=Ф х 16,667,

при этом Rф не может быть более 500 баллов.

Итоговый рейтинг с учетом значимости критериев:

R=К1 х Т+К2 х Г+К3 х ПД+К4 х ЭП+К5 х КП+К6 х Rф.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Ивановской области, местного бюджета, в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Ивановской области, муниципальными правовыми актами.

7. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению из Программы (включению в Программу);

- изменение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

При актуализации Программы утверждается перечень многоквартирных домов, включенных в Программу (исключенных из Программы), а также перечень многоквартирных домов, по которым изменена очередность проведения капитального ремонта общего имущества.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев принятия, соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

8. Порядок разработки и утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы

Разработка и утверждение краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Программы осуществляется в порядке установленном постановлением Правительства Ивановской области.

Муниципальный краткосрочный план реализации Программы составляется дифференцированно по муниципальным образованиям Шуйского муниципального района  Ивановской области.

Формы муниципального краткосрочного плана реализации Программы в приложении 2 к настоящей Программе.

9. Организация контроля за ходом исполнения Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет администрация Афанасьевского сельского поселения  Шуйского муниципального района  Ивановской области.

Региональный оператор ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы (далее –отчет) и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в администрацию Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района    Ивановской области (далее администрация поселения). Отчет должен содержать информацию о количестве отремонтированных домов, затраченных на данные цели денежных средствах в разрезе отремонтированных домов по видам ремонта, собранных денежных средствах на капитальный ремонт за отчетный период

Годовой отчет может заслушиваться на заседании Совета сельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает себя оценку степени выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

При значении степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 и менее или равной 100 процентам эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 процентов – низкой.

Показателем (индикатором) Программы является количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества. Значения показателя (индикатора) Программы, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение №1 к муниципальной    программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Ивановской области

Перечень многоквартирных домов на территории Афанасьевского сельского поселения,

в отношении которых на период реализации программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома |  | Год проведения капитального ремонта | Вид работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 2 | 2016 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 8а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 9а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 10а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 11а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 12а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 14а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 15а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 16а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 17а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 18а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 19а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 21а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 22а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 23а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 1 | 2015 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 3 | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 4 | 2015 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 5 | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 6 | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 1а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 2а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 3а | 2016 | Капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 8а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 9а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 10а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 11а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 12а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 14а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 15а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 16а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 17а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 18а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 19а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 21а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 22а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 23а | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 1 | 2016 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 3 | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 4 | 2016 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 5 | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 6 | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 1а | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 2а | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 3а | 2017 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с Пустошь | квартал 3 | 2 | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 8а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 9а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 10а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 11а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 12а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 14а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 15а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 16а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 17а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 18а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 19а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 21а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 22а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 23а | 2018 | Капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 2 | 2018 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 1 | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 3 | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с.Пустошь | квартал 3 | 4 | 2017 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 5 | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 6 | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 1а | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 2а | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 3а | 2018 | Капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 1 | 2018 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 3 | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 4 | 2018 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 5 | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 6 | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 1а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 2а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 3а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 8а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 9а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 10а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 11а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 12а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 14а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 15а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 16а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 17а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 18а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 19а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 21а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 22а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Афанасьевское | без улицы | 23а | 2019 | Капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Афанасьевское сельское поселение, с. Пустошь | квартал 3 | 2 | 2037 | Капитальный ремонт крыши |

Приложение №2 к муниципальной программе

капитального ремонта общего имущества в           многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Ивановской области

Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения на ________год

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения.в отношении которых в ______году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Вид работ(услуг) по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта тыс руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Пустошь квартал 3, д 1 | 1987 |  | панельные | 2 | 2 | 601,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1762 |
| с. Пустошь квартал 3, д 2 | 1987 |  | панельные | 2 | 2 | 601,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1803 |
| с. Пустошь квартал 3, д 3 | 1987 |  | панельные | 2 | 2 | 601,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1819 |
| с. Пустошь квартал 3, д 4 | 1987 |  | панельные | 2 | 2 | 601,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1657 |
| с. Пустошь квартал 3, д 5 | 1986 |  | панельные | 2 | 2 | 594,4 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1714 |
| с. Пустошь квартал 3, д 6 | 1986 |  | панельные | 2 | 2 | 592,8 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1762 |
| Афанасьевское 1а | 1990 |  | панельные | 2 | 2 | 586,6 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1580 |
| Афанасьевское 2а | 1990 |  | панельные | 2 | 2 | 584,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1580 |
| Афанасьевское 3а | 1990 |  | панельные | 2 | 2 | 588 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 1580 |
| Афанасьевское8а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 215,3 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 9а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 214,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 10а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 214,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 11а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 226,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 12а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 226,8 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 14а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 226,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 15а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 251,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 16а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 263,9 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 17а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 228,1 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 18а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 226,5 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 19а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 228,2 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 21а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 225,3 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 22а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 228,9 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Афанасьевское 23а | 1981 |  | кирпичные | 2 | 1 | 228,7 | Кровля, инженерные сети, фасад, фундамент | 710 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  | 8557 |  | 25197 |

Пояснения к таблице 1: органами местного самоуправления формируется печатная форма, которая является неотъемлемой частью муниципального краткосрочного плана.

Графа 1 – адрес многоквартирного дома в формате: населенный пункт(если имеется), улица, номер дома, корпус (если имеется)

Графа 2 – год ввода дома в эксплуатацию

Графа 3 – год заверешения последнего комплексного капитального ремонта многоквартирного дома

Графа 4 – материал стен многоквартирного дома(каменные., кирпичные), панельные,блочные, смешанные, деревянные, прочие)

Графа 5 – количество этажей в многоквартирном доме. При этом если многоквартирный дом разноэтажный, то указывается максимальное количество этажей

Графа 6 –количество подъездов в многоквартирном доме

Графа 7 – общая площадь многоквартирного дома исходя из данных технического паспорта. Если измерения кв. м. до второго знака после запятой.

Графа 8 – вид работ( услуг) по капитальному ремонту

Графа 9 – стоимость капитального ремонта всего по многоквартирному дому.

Таблица 2 Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения, в отношении которых в________ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем | Ремонта или замены лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Утепления и ремонта фасада |  | Ремонта фундамента |  | Ремонта подвала |
|  | руб | руб | ед | руб | ед | руб | ед | руб | ед | руб | ед |
| с. Пустошь квартал 3, д 1 | 1762000 | 445000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| с. Пустошь квартал 3, д 2 | 1803000 | 486000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| с. Пустошь квартал 3, д 3 | 1799000 | 502000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| с. Пустошь квартал 3, д 4 | 1657000 | 340000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| с. Пустошь квартал 3, д 5 | 1714000 | 397000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| с. Пустошь квартал 3, д 6 | 1762000 | 445000 |  |  |  | 997000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| Афанасьевское 1а | 1580000 | 260000 |  |  |  | 1000000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| Афанасьевское 2а | 1580000 | 260000 |  |  |  | 1000000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| Афанасьевское 3а | 1580000 | 260000 |  |  |  | 1000000 |  | 220000 |  | 100000 |  |
| Афанасьевское8а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 9а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 10а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 11а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 12а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 14а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 15а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 16а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 17а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 18а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 19а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 21а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 22а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
| Афанасьевское 23а | 710000 | 150000 |  |  |  | 450000 |  | 30000 |  | 80000 |  |
|  | 25197000 | 5495000 |  |  |  | 15282000 |  | 2400000 |  | 2020000 |  |

Приложение №3 к муниципальной программе

капитального ремонта общего имущества в           многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения Ивановской области

ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя (индикатора) | Едини ца измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество МКД, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Значение показателя (индикатора) на 2026 2044 годы будут устанавливаться в рамках актуализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Афанасьевского сельского поселения.